| PRS.06.09 YAPIM İŞLERİ SÜRECİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ | Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (kalite@giresun.edu.tr) |  |
| SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER | Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlük |  |
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR | Görev tanımlarında belirlenmiştir. |  |
| SÜRECİN AMACI | Üniversite yapım işleri (yeni inşaat, tadilat, bakım-onarım) projelerinin 4734 sayılı KİK çerçevesinde planlanması, ihale edilmesi ve uygulanması. |  |
| GİRDİLER | KAYNAKLAR | ÇIKTILAR |
| Yıllık Yatırım Programı | EBYS | Yapım projesi ihaleleri |
| Birim altyapı talepleri (→ PRS.01.01 F1.1.7) | EBYS | Yapım iş kabul belgeleri |
| Stratejik plan hedefleri (→ PRS.05.06) | EBYS, KBS | Yıllık yatırım gerçekleşme raporu |
| Yapım izinleri ve ÇED raporları | EBYS | Bakım-onarım hizmet kayıtları |
| Yasal mevzuat (4734, 4735, İmar Kanunu) | EKAP | Hakediş raporları |
| Çapraz Referanslar (Diğer Süreçlerle Bağlantı): 1. PRS.01.01 F1.1.7 Altyapı Planlama 2. PRS.06.01 Satın Alma 3. PRS.06.02 Mali İşler 4. PRS.05.06 Stratejik Planlama (yatırım programı) |  |  |

FAALİYETLER

| F6.9.1 Yapım Projesi Planlama ve Tasarım |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Yeni yapım projelerinin (bina, tesis, peyzaj) planlanması ve mimari-mühendislik tasarımı. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Strateji Geliştirme DB |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Yapım ihtiyaç analizinin yapılması | Yapı İşleri DB, Birim Sorumlusu | GRÜ Stratejik Planı; Yıllık Yatırım Programı | EBYS |
| 2. Mimari ve mühendislik projelerin hazırlanması/satın alınması | Yapı İşleri DB, Mimar/Mühendis | İmar Kanunu, İlgili teknik şartnameler | Fiziksel Ortam, Elektronik Ortam |
| 3. Projelerin onaylanması | Yapı İşleri DB, Rektörlük | İmar Kanunu | EBYS |
| İzleme Kriterleri: 1. Hazırlanan proje sayısı 2. Proje hazırlama süresi |  |  |  |
| Riskler: 1. Proje hataları 2. İmar uyumsuzluğu |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Sürdürülebilir yeşil yapılar |  |  |  |

| F6.9.2 Yapım İhalesi ve Sözleşme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Yapım projelerinin 4734 sayılı KİK çerçevesinde ihale edilmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri DB, İhale Komisyonu, İdari ve Mali İşler DB |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. İhale doküman hazırlanması | Yapı İşleri DB | 4734 sayılı KİK | EKAP, EBYS |
| 2. İhale yapılması | İhale Komisyonu | 4734 sayılı KİK | EKAP |
| 3. Sözleşme imzalama | Rektör, Yapı İşleri DB | 4735 sayılı Kanun | Fiziksel Ortam, EBYS |
| İzleme Kriterleri: 1. İhale tamamlanma süresi 2. İhale itiraz sayısı |  |  |  |
| Riskler: 1. İhale iptalleri 2. Yüklenici uyumsuzluğu |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Şeffaf rekabet |  |  |  |

| F6.9.3 Yapım Uygulama, Kontrolörlük ve Hakediş |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: İhale edilen yapım işlerinin sahada kontrol edilmesi ve hakediş raporlarının düzenlenmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB Kontrolörü, Yüklenici |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Saha kontrolörlüğü ve teknik denetim | Yapı İşleri DB Kontrolörü | 4735 sayılı Kanun | Fiziksel Ortam, Elektronik Ortam |
| 2. Hakediş raporlarının hazırlanması | Yapı İşleri DB Kontrolörü | 4735 sayılı Kanun | EBYS, Mali Yönetim Sistemi |
| 3. Hakediş ödemelerinin yapılması | İdari ve Mali İşler DB | 5018 sayılı Kanun | KBS |
| İzleme Kriterleri: 1. Kontrol periyodu uyumu 2. Hakediş onay süresi |  |  |  |
| Riskler: 1. İş kazaları 2. Yapım kalite sorunları 3. Gecikme cezaları |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Kalite kontrolü |  |  |  |

| F6.9.4 Geçici-Kesin Kabul ve İşletmeye Alma |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Tamamlanan yapım işlerinin kabul süreçlerinin yürütülmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Kabul Komisyonu, Talep Eden Birim |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Geçici kabul komisyonu işlemleri | Kabul Komisyonu | 4735 sayılı Kanun | EBYS, Fiziksel Ortam |
| 2. Garanti dönemi izleme | Yapı İşleri DB | Sözleşme metni | EBYS |
| 3. Kesin kabul ve işletmeye alma | Kabul Komisyonu, Talep Eden Birim | 4735 sayılı Kanun | Fiziksel Ortam, EBYS |
| İzleme Kriterleri: 1. Geçici-kesin kabul süresi 2. Garanti döneminde tespit edilen eksiklik sayısı |  |  |  |
| Riskler: 1. Eksik teslim 2. Garanti dönemi şikayetleri |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Kaliteli yapım çıktıları |  |  |  |

| F6.9.5 Bakım-Onarım ve Tesis Yönetimi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Faaliyetin Amacı: Mevcut bina ve tesislerin periyodik bakım, onarım ve işletmesinin yönetilmesi. |  |  |  |
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Bakım Yüklenicileri |  |  |  |
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
| 1. Yıllık bakım planı | Yapı İşleri DB | — | EBYS |
| 2. Acil onarım talep yönetimi | Yapı İşleri DB | — | EBYS |
| 3. Tesis (asansör, ısıtma, su, elektrik) işletim takibi | Yapı İşleri DB | TSE Standartları, ilgili teknik şartnameler | Fiziksel Ortam, EBYS |
| İzleme Kriterleri: 1. Bakım gerçekleşme oranı 2. Acil onarım çözüm süresi |  |  |  |
| Riskler: 1. Tesis arızası 2. Periyodik bakım gecikmeleri |  |  |  |
| Fırsatlar: 1. Tesis ömrü uzaması |  |  |  |