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	PRS.06.09  YAPIM İŞLERİ SÜRECİ

	SÜREÇ KOORDİNATÖRÜ
	Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörü (kalite@giresun.edu.tr)

	SÜREÇTEN SORUMLU BİRİMLER
	Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlük

	YETKİ VE SORUMLULUKLAR
	Görev tanımlarında belirlenmiştir.

	SÜRECİN AMACI
	Üniversite yapım işleri (yeni inşaat, tadilat, bakım-onarım) projelerinin 4734 sayılı KİK çerçevesinde planlanması, ihale edilmesi ve uygulanması.

	GİRDİLER
	KAYNAKLAR
	ÇIKTILAR

	Yıllık Yatırım Programı
	EBYS
	Yapım projesi ihaleleri

	Birim altyapı talepleri (→ PRS.01.01 F1.1.7)
	EBYS
	Yapım iş kabul belgeleri

	Stratejik plan hedefleri (→ PRS.05.06)
	EBYS, KBS
	Yıllık yatırım gerçekleşme raporu

	Yapım izinleri ve ÇED raporları
	EBYS
	Bakım-onarım hizmet kayıtları

	Yasal mevzuat (4734, 4735, İmar Kanunu)
	EKAP
	Hakediş raporları

	Çapraz Referanslar (Diğer Süreçlerle Bağlantı):
1. PRS.01.01 F1.1.7 Altyapı Planlama
2. PRS.06.01 Satın Alma
3. PRS.06.02 Mali İşler
4. PRS.05.06 Stratejik Planlama (yatırım programı)


FAALİYETLER
	F6.9.1 Yapım Projesi Planlama ve Tasarım

	Faaliyetin Amacı: Yeni yapım projelerinin (bina, tesis, peyzaj) planlanması ve mimari-mühendislik tasarımı.

	Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Strateji Geliştirme DB

	Faaliyet Adımları
	Görevli
	Bilgi/Tarif Dokümanları
	Kayıt Ortamı

	1. Yapım ihtiyaç analizinin yapılması
	Yapı İşleri DB, Birim Sorumlusu
	GRÜ Stratejik Planı; Yıllık Yatırım Programı
	EBYS

	2. Mimari ve mühendislik projelerin hazırlanması/satın alınması
	Yapı İşleri DB, Mimar/Mühendis
	İmar Kanunu, İlgili teknik şartnameler
	Fiziksel Ortam, Elektronik Ortam

	3. Projelerin onaylanması
	Yapı İşleri DB, Rektörlük
	İmar Kanunu
	EBYS

	İzleme Kriterleri:
1. Hazırlanan proje sayısı
2. Proje hazırlama süresi

	Riskler:
1. Proje hataları
2. İmar uyumsuzluğu

	Fırsatlar:
1. Sürdürülebilir yeşil yapılar



	F6.9.2 Yapım İhalesi ve Sözleşme

	Faaliyetin Amacı: Yapım projelerinin 4734 sayılı KİK çerçevesinde ihale edilmesi.

	Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri DB, İhale Komisyonu, İdari ve Mali İşler DB

	Faaliyet Adımları
	Görevli
	Bilgi/Tarif Dokümanları
	Kayıt Ortamı

	1. İhale doküman hazırlanması
	Yapı İşleri DB
	4734 sayılı KİK
	EKAP, EBYS

	2. İhale yapılması
	İhale Komisyonu
	4734 sayılı KİK
	EKAP

	3. Sözleşme imzalama
	Rektör, Yapı İşleri DB
	4735 sayılı Kanun
	Fiziksel Ortam, EBYS

	İzleme Kriterleri:
1. İhale tamamlanma süresi
2. İhale itiraz sayısı

	Riskler:
1. İhale iptalleri
2. Yüklenici uyumsuzluğu

	Fırsatlar:
1. Şeffaf rekabet



	F6.9.3 Yapım Uygulama, Kontrolörlük ve Hakediş

	Faaliyetin Amacı: İhale edilen yapım işlerinin sahada kontrol edilmesi ve hakediş raporlarının düzenlenmesi.

	Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB Kontrolörü, Yüklenici

	Faaliyet Adımları
	Görevli
	Bilgi/Tarif Dokümanları
	Kayıt Ortamı

	1. Saha kontrolörlüğü ve teknik denetim
	Yapı İşleri DB Kontrolörü
	4735 sayılı Kanun
	Fiziksel Ortam, Elektronik Ortam

	2. Hakediş raporlarının hazırlanması
	Yapı İşleri DB Kontrolörü
	4735 sayılı Kanun
	EBYS, Mali Yönetim Sistemi

	3. Hakediş ödemelerinin yapılması
	İdari ve Mali İşler DB
	5018 sayılı Kanun
	KBS

	İzleme Kriterleri:
1. Kontrol periyodu uyumu
2. Hakediş onay süresi

	Riskler:
1. İş kazaları
2. Yapım kalite sorunları
3. Gecikme cezaları

	Fırsatlar:
1. Kalite kontrolü




	F6.9.4 Geçici-Kesin Kabul ve İşletmeye Alma

	Faaliyetin Amacı: Tamamlanan yapım işlerinin kabul süreçlerinin yürütülmesi.

	Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Kabul Komisyonu, Talep Eden Birim

	Faaliyet Adımları
	Görevli
	Bilgi/Tarif Dokümanları
	Kayıt Ortamı

	1. Geçici kabul komisyonu işlemleri
	Kabul Komisyonu
	4735 sayılı Kanun
	EBYS, Fiziksel Ortam

	2. Garanti dönemi izleme
	Yapı İşleri DB
	Sözleşme metni
	EBYS

	3. Kesin kabul ve işletmeye alma
	Kabul Komisyonu, Talep Eden Birim
	4735 sayılı Kanun
	Fiziksel Ortam, EBYS

	İzleme Kriterleri:
1. Geçici-kesin kabul süresi
2. Garanti döneminde tespit edilen eksiklik sayısı

	Riskler:
1. Eksik teslim
2. Garanti dönemi şikayetleri

	Fırsatlar:
1. Kaliteli yapım çıktıları



	F6.9.5 Bakım-Onarım ve Tesis Yönetimi

	Faaliyetin Amacı: Mevcut bina ve tesislerin periyodik bakım, onarım ve işletmesinin yönetilmesi.

	Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: Yapı İşleri ve Teknik DB, Bakım Yüklenicileri

	Faaliyet Adımları
	Görevli
	Bilgi/Tarif Dokümanları
	Kayıt Ortamı

	1. Yıllık bakım planı
	Yapı İşleri DB
	—
	EBYS

	2. Acil onarım talep yönetimi
	Yapı İşleri DB
	—
	EBYS

	3. Tesis (asansör, ısıtma, su, elektrik) işletim takibi
	Yapı İşleri DB
	TSE Standartları, ilgili teknik şartnameler
	Fiziksel Ortam, EBYS

	İzleme Kriterleri:
1. Bakım gerçekleşme oranı
2. Acil onarım çözüm süresi

	Riskler:
1. Tesis arızası
2. Periyodik bakım gecikmeleri

	Fırsatlar:
1. Tesis ömrü uzaması
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